5.1. Lý do chọn Agile

Waterfall gặp khó khăn:

Các giai đoạn thực hiện tuần tự, khó quay lại sửa khi yêu cầu thay đổi.

Khách hàng phải chờ đến cuối dự án mới được xem sản phẩm.

Thay đổi yêu cầu giữa chừng làm tăng thời gian và chi phí.

Agile khắc phục như thế nào:

Chia dự án thành các Sprint ngắn, mỗi Sprint tạo ra một phần sản phẩm có thể kiểm tra.

Khách hàng được xem sản phẩm thường xuyên và phản hồi sớm.

Nhóm linh hoạt điều chỉnh thứ tự ưu tiên dựa trên nhu cầu thực tế.

Kết luận: GreenMart nên chọn Agile vì dự án bán hàng đa kênh có thể phát sinh yêu cầu mới. Agile giúp nhóm giao sản phẩm sớm, nhận phản hồi nhanh và thích nghi tốt hơn.

5.2. Nguyên tắc làm việc theo 4 giá trị Agile

| Thói quen hiện tại | Giá trị Agile bị đi ngược | Cách làm mới |
| --- | --- | --- |
| Chỉ trao đổi qua bình luận phần mềm | Cá nhân và tương tác hơn quy trình, công cụ | Tổ chức họp ngắn hằng ngày để trao đổi trực tiếp, kết hợp công cụ quản lý công việc. |
| Viết tài liệu rất chi tiết, chỉ trình diễn cuối dự án | Phần mềm chạy tốt hơn tài liệu đầy đủ | Ưu tiên xây dựng sản phẩm chạy được, trình diễn sau mỗi Sprint và viết tài liệu cần thiết. |
| Chờ 2 tuần phê duyệt mỗi khi khách đổi yêu cầu | Hợp tác với khách hàng hơn đàm phán hợp đồng | Trao đổi thường xuyên với khách hàng, tiếp nhận yêu cầu mới và cập nhật thứ tự ưu tiên. |
| Luôn làm theo kế hoạch ban đầu dù thực tế thay đổi | Đáp ứng với sự thay đổi hơn là bám sát kế hoạch | Đánh giá tình hình sau mỗi Sprint và điều chỉnh kế hoạch phù hợp. |

5.3. Khung Scrum

Độ dài Sprint: 2 tuần.

Lý do: Sprint 2 tuần đủ để nhóm phát triển một phần chức năng, kiểm thử và nhận phản hồi mà vẫn có thời gian điều chỉnh trong dự án 6 tuần.

Ba trụ cột Scrum:

Minh bạch (Transparency): Công khai Product Backlog, Sprint Backlog, tiến độ và các lỗi đang tồn tại.

Thanh tra (Inspection): Kiểm tra sản phẩm và tiến độ thường xuyên qua Daily Scrum và Sprint Review.

Thích nghi (Adaptation): Điều chỉnh cách làm hoặc thứ tự ưu tiên khi phát hiện vấn đề qua Sprint Retrospective và cập nhật Product Backlog.

Vì sao chọn Scrum thay vì Waterfall?

Scrum chia dự án thành các Sprint có mục tiêu rõ ràng, giúp GreenMart kiểm tra sản phẩm từng giai đoạn, phản hồi sớm và thay đổi ưu tiên linh hoạt hơn.

5.4. Phân vai Scrum Team

Đội dự án gồm Long, Hoa, An, Bình, Chi và Dung. Phân vai như sau:

| Vai trò | Thành viên | Quyền quyết định và giới hạn |
| --- | --- | --- |
| Product Owner (PO) | Long | Quyết định thứ tự ưu tiên Product Backlog và làm rõ giá trị sản phẩm; không tự quyết định cách Developer triển khai kỹ thuật. |
| Scrum Master (SM) | Hoa | Hỗ trợ Scrum vận hành đúng, hướng dẫn nhóm và loại bỏ trở ngại; không giao việc theo kiểu quản lý cấp trên hoặc quyết định thay PO về ưu tiên sản phẩm. |
| Developers | An, Bình, Chi, Dung | Tự quyết định cách thực hiện công việc trong Sprint; Dung phụ trách kiểm thử. Cả nhóm chịu trách nhiệm tạo Increment đạt Definition of Done, không tự ý thay đổi Sprint Goal hoặc cam kết yêu cầu sản phẩm thay PO. |

Lưu ý: Trong Scrum, Tester cũng thuộc Developers; đây không phải vai trò Scrum riêng biệt.

5.5. Artifacts và lịch sự kiện

a. Product Backlog

Danh sách công việc được sắp xếp theo mức độ ưu tiên từ cao xuống thấp:

| Ưu tiên | Hạng mục | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tìm kiếm sản phẩm | Cho phép khách hàng tìm sản phẩm theo tên. |
| 2 | Xem chi tiết sản phẩm | Hiển thị tên, giá và thông tin sản phẩm. |
| 3 | Giỏ hàng | Thêm, xóa và cập nhật số lượng sản phẩm. |
| 4 | Đặt hàng online | Tạo đơn hàng từ các sản phẩm trong giỏ. |
| 5 | Thanh toán | Xây dựng chức năng thanh toán đơn hàng. |
| 6 | Quản lý đơn hàng | Theo dõi trạng thái đơn hàng. |
| 7 | Kiểm thử và sửa lỗi | Kiểm thử các chức năng và xử lý lỗi. |

b. Sprint Backlog – Sprint 1

Thời gian: Tuần 1–2.

Sprint Goal: Xây dựng phiên bản đầu tiên cho phép khách hàng tìm kiếm, xem thông tin sản phẩm và thêm sản phẩm vào giỏ hàng.

Công việc dự kiến:

An: Phát triển chức năng tìm kiếm sản phẩm.

Bình: Phát triển chức năng xem chi tiết sản phẩm.

Chi: Phát triển chức năng giỏ hàng.

Dung: Kiểm thử các chức năng đã hoàn thành.

Long: Làm rõ yêu cầu và phản hồi về giá trị sản phẩm.

Hoa: Hỗ trợ nhóm phối hợp, giải quyết trở ngại.

c. Increment cuối Sprint 1

Sản phẩm mong đợi là một phiên bản có thể chạy được, cho phép khách hàng:

Tìm kiếm sản phẩm.

Xem thông tin chi tiết sản phẩm.

Thêm sản phẩm vào giỏ hàng.

Các chức năng phải được kiểm thử và đáp ứng Definition of Done của nhóm. Nếu chức năng chưa đạt yêu cầu, nhóm không tuyên bố chức năng đó đã hoàn thành.

d. Lịch 5 sự kiện trong một Sprint

| Sự kiện | Thời gian | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| Sprint Planning | Đầu tuần 1 | Xác định Sprint Goal, chọn công việc và lập kế hoạch thực hiện. |
| Daily Scrum | Hằng ngày, 15 phút | Kiểm tra tiến độ hướng tới Sprint Goal và điều chỉnh kế hoạch trong ngày. |
| Sprint Review | Cuối tuần 2 | Trình diễn Increment cho GreenMart, nhận phản hồi và thảo luận ưu tiên tiếp theo. |
| Sprint Retrospective | Sau Sprint Review | Đánh giá cách làm việc và thống nhất cải tiến cho Sprint sau. |
| Sprint | Kéo dài 2 tuần | Khoảng thời gian cố định để nhóm tạo Increment có giá trị. |

5.6. Xử lý tình huống thay đổi

Tình huống 1: Khách hàng muốn ưu tiên đặt hàng online giữa Sprint

Cách xử lý:

- Long tiếp nhận yêu cầu và trao đổi với GreenMart để làm rõ mức độ cấp thiết.

- Long cập nhật thứ tự ưu tiên Product Backlog, đưa chức năng đặt hàng online lên cao hơn.

- Nhóm tiếp tục thực hiện Sprint Goal hiện tại, không tự ý bỏ dở công việc hoặc thay đổi mục tiêu Sprint giữa chừng.

- Long và nhóm thống nhất đưa chức năng đặt hàng online vào Sprint tiếp theo. Nếu cần thay đổi phạm vi Sprint hiện tại, PO và Developers trao đổi để đàm phán lại phạm vi mà không gây nguy hiểm cho Sprint Goal.

- Nếu Sprint Goal không còn phù hợp, chỉ Product Owner mới có quyền hủy Sprint.

Kết quả: GreenMart được đáp ứng nhu cầu mới, trong khi nhóm vẫn duy trì sự tập trung và hạn chế gián đoạn công việc đang thực hiện.

Tình huống 2: Một tính năng chưa hoàn thành tại Sprint Review

Cách xử lý:

- Nhóm trung thực thông báo tính năng chưa hoàn thành và nêu rõ phần còn thiếu.

- Chỉ trình diễn các chức năng đã hoàn thành, hoạt động được và đáp ứng Definition of Done.

- Không tính tính năng chưa hoàn thành là một phần của Increment đạt yêu cầu.

- Long cùng GreenMart đánh giá lại mức độ ưu tiên của tính năng đó trong Product Backlog.

- Nhóm phân tích nguyên nhân trong Sprint Retrospective và tìm cách cải thiện để Sprint sau hiệu quả hơn.

Kết quả: GreenMart nắm được tình trạng thực tế của sản phẩm, không bị hiểu nhầm về tiến độ và có thể cùng nhóm quyết định bước tiếp theo.